# Reconnaissance de motif et localisation 2D en temps réel
# Compte-rendu d’avancement du projet : 30/01/2023

## Tâches effectuées

Impression du motif
Finalisation des test sur Edge Impulse
Chargement des données d’entrainement et de test sur la plate-forme. Entrainement du modèle avec MobileNet2 0.1 et 0.35. Exportation du modèle et build d’un nouveau firmware pour la Nicla Vision. Le modèle construit avec la version 0.35 est trop lourd pour la mémoire flash. Réussite avec la version 0.1 un peu plus légère.
Détection du motif et positionnement lorsque celui-ci correspond aux données d’entraînement. Sinon, comportement chaotique.

Note :
En connaissant le milieu d’utilisation du logiciel, on peut entraîner le modèle en correspondance avec ce milieu. De cette façon un niveau de généralisation moindre est nécessaire pour que l’IA fonctionne correctement.

## Prochaines tâches à affectuer

- Création d’une balise physique qui soit facilement installable dans différents milieux.
- Optimisation des paramètres d’entraînement
- Élargissement de la base de données
- Test dans différents milieux. L’objectif est d’avoir un niveau de généralisation assez large.
- Rédaction du rapport
- Préparation de la soutenance

La liste des tâches est sujette au changement en fonction de l’avancement du projet.